２０１５年２月１４日

輸血学会タスクフォース向け資料

電子カルテ委員会

患者安全ガイド輸血編ＷＧ

リーダー　高山　和也

電子カルテ委員会　患者安全ガイド輸血編ＷＧ（第１回）

# 患者安全ガイドＷＧについて

* JAHIS技術文書「医療情報システムの患者安全に関するリスクマネジメントガイドライン〈解説編〉」（http://www.jahis.jp/g10-101/）では、医療機器および医療機器ソフトウェアの規制に関する国際標準規格（一部はすでにJIS規格化済）の概要を解説しています。
* その中で医療情報システムとしてリスクの考慮が必要と考えられる業務について、その機能面、運用面での要点を提示するため「患者安全ガイド〈個別編〉」（技術文書）を策定することとなっています。  
  本ＷＧは、輸血業務に特化して検討を行い、技術文書にまとめることが、目的となります。

|  |  |
| --- | --- |
| 医療情報システムの患者安全に関するリスクマネジメントガイドライン（解説編）  ［http://www.jahis.jp/g10-101/］ | 2010年9月制定 |
| JAHIS患者安全ガイドライン〈注射編〉Ver.1.0  ［http://www.jahis.jp/jahis\_standard13-102/］ | 2013年5月制定 |
| JAHIS医療情報システムの患者安全ガイド(内服外用編) Ver1.0  ［http://www.jahis.jp/14-102/］ | 2014年11月制定 |

【参考資料】

# スケジュールについて

* 本ＷＧは以下のスケジュールで進めるよう計画しています。

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

ワークフローの作成

業務一覧（目次）の作成

各業務のリスク分析・ガイドの策定

★2015年11月

技術文書制定

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作業項目 | 作業内容 | 成果物 |
| ワークフローの作成 | 各ベンダーのワークフローを持ち寄り、共通のワークフローを作成します。（内服外用編の場合、「付録１処方業務ワークフロー」に相当します。） | 輸血業務ワークフロー |
| 業務一覧（目次）の作成 | ワークフローを元に、輸血に関する業務の一覧を作成します。（内服外用編の場合、「７．ガイドの詳細」の目次に相当します。） | 業務一覧（目次） 各業務の概要（定義） |
| 各業務のリスク分析・ガイドの策定 | 業務ごとにリスク分析を行い、「システム機能要件」、及び「運用上の留意事項」をまとめます。 | システム機能要件  運用上の留意事項 |

# ＷＧ体制

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱オネスト | 北村 隆一 | 日本電気㈱ | 並川 寛和（電子カルテ委員長） |
| ㈱オネスト | 根本 圭一 | 富士通㈱ | 金川 賢一 |
| ㈱ソフトウェアサービス | 大野 武志 | 富士通㈱ | 本多 正樹 |
| ㈱ソフトウェアサービス | 小川 健介 | 富士通㈱ | 高山 和也（ＷＧリーダー） |
| ㈱シーエスアイ | 山崎 博也 | ＪＡＨＩＳ | 橋詰 明英 |
| 日本電気㈱ | 藤原 真吾 |  |  |

　　　―　以　上　―